| Nr. Crt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Titlu proiect | Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe LIRA, N3, D115 din municipiul Zalău, constituite în asociaţie de proprietari |
| 2 | Finanțare | POR – Axa 1 – DMI 1.2– Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe DMI 1.2– Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe |
| 3 | Contract de finanțare | Contract nr. 3886/25.10.2013 |
| 4 | Cod SMIS | 48012 |
| 5 | Denumire beneficiar | CONSILIUL LOCAL ZALĂU prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU, Asociatiile de proprietari |
| 6 | Partener | N/A |
| 7 | Localizare proiect | Regiunea 6 N-V, Sălaj, Zalău |
| 8 | Durată proiect | 14 luni (octombrie 2013 – decembrie 2014) |
| 9 | Valoare totală | 1.470.534,97 lei |
| 9.1 | Valoare totală eligibilă | 1.298.366,04 lei |
| 9.2 | Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR | 638.796,09 lei |
| 9.3 | Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național | 140.223,53 lei |
| 9.4 | Co-finanțare eligibilă a beneficiarului (inclusiv cota asociațiilor) | 519.346,42 lei |
| 9.5 | Valoare neeligibilă inclusiv TVA | 172.168,93 lei |
| 10 | HCL de aprobare a documentației și indicatorilor | HCL Nr. 157/01.07.2013 (bloc Lira) HCL Nr. 158/01.07.2013 (bloc N3) HCL Nr. 159/01.07.2013 (bloc D115) |
| 11 | HCL de aprobare a bugetului actualizat | HCL Nr. 162/01.07.2013 |
| 12 | Obiectiv general | Promovarea coeziunii sociale şi crearea de locuri de muncă în municipiul Zalău prin îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuit din localitate. |
| 13 | Obiective specifice | îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe Lira (str. T. Vladimirescu), N3 (Str. A. Iancu), D115 (str. Gh. Doja) din municipiul Zalău prin lucrări de reabilitare termică ce determină consumuri mai mici de 100 KWH/mp/an menţinerea sau crearea a cel puţin 10 locuri de muncă, permanente sau temporare. îmbunătăţirea condiţiilor de trai a locatarilor din bloc prin reducerea consumului de energie la încălzire cu cel puţin 40%. |
| 14 | Activități | Activităţi premergătoare semnării contractului de finanţare 1. Informarea asociațiilor de proprietari și preluarea cererilor din partea acestora 2. Elaborarea documentaţiei tehnice, obținerea avizelor 3. Completarea şi depunerea cererii de finanţare şi a anexelor, incl. a documentelor referitoare la asociațiile de proprietari 4. Obţinerea finanţării pentru implementarea proiectului – semnarea contractului de finanțare Activităţi după semnarea contractului de finanţare 1. Managementul de proiect - Monitorizare proiect, întâlniri ale Unității de Implementare a Proiectului, întâlniri de progres, realizarea şi emiterea de rapoarte trimestriale către Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest, realizarea şi completarea jurnalului proiectelor, solicitare prefinanțări și depunerea cererilor de rambursare, realizare acte adiționale la contractele cu asociațiile de proprietari privind indicatorii tehnico-economici și sumele de coparticipare finale, monitorizarea contractului cu asociațiile de proprietari 2. Achiziţii publice - Organizarea şi desfăşurarea achiziţiei de lucrări, organizarea si desfăsurarea achiziţiei de servicii pentru dirigenţia de şantier, organizarea și desfășurarea achiziţiei serviciului de asistență tehnică din partea Proiectantului, organizarea şi desfăşurarea achiziţiei servicii de informare şi publicitate 3. Derularea contractului de lucrări – durata estimată este de 5 luni 4. Derularea contractului de dirigenţie de şantier 5. Derularea contractului de asistență tehnică din partea Proiectantului 6. Derularea contractului de informare şi publicitate - Emiterea a două comunicate de presă, montare panou temporar, montare panou permanent (cf. Manualului de Vizibilitate pentru Programul Operațional Regional) 7. Alte activități de informare – organizarea a 2 conferințe de presă, publicarea jurnalului și fișei proiectului pe site-ul Primăriei Zalău (www.zalausj.ro) 8. Audit energetic final 9. Predarea cărții tehnice către asociațiile de proprietari |
| 15 | Rezultate | 101 apartamente reabilitate în sensul îmbunătățirii eficienței energetice diminuarea consumului de energie pentru încălzire cu cel puțin 40% |
| 16 | Echipa de proiect | Manager de proiect – Nistorescu Radu Asistent manager de proiect – Butcovan Ramona Responsabil achiziții publice – Pop Angelica Responsabili tehnici –Mirișan Maria, Hanga Delia Responsabil financiar – Pop Gabriela Responsabili cu asociaţia de proprietari - Ioan Tulai, Groza Iolanda Responsabil juridic – Baican Lucian |
| 17 | Jurnal de proiect | aici |
| 18 | Fotogalerie | aici |
| 19 | Informare si publicitate | Comunicat de presa nr.1 Comunicat de presa nr.2 |

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.