| Nr. Crt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Titlu proiect | Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe O1, O2 și OM din municipiul Zalău, constituite în asociaţii de proprietari |
| 2 | Finantare | POR – Axa 1 – DMI 1.2– Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe DMI 1.2– Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe |
| 3 | Contract de finantare | Contract nr. 3921/12.11.2013 |
| 4 | Cod SMIS | 48015 |
| 5 | Denumire beneficiar | CONSILIUL LOCAL ZALĂU prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU, Asociatiile de proprietari |
| 6 | Partener | N/A |
| 7 | Localizare proiect | Regiunea 6 N-V, Sălaj, Zalău |
| 8 | Durata proiect | 10 luni, din care 5 luni execuția lucrărilor |
| 9 | Valoare totala | 2.816.212,11 lei |
| 9.1 | Valoare totala eligibila | 2.631.103,34 lei |
| 9.2 | Valoare eligibila nerambursabila din FEDR | 1.294.502,84 lei |
| 9.3 | Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national | 284.159,16 lei |
| 9.4 | Co-finantare eligibila a beneficiarului (inclusiv cota asociatiilor) | 1.052.441,34 lei |
| 9.5 | Valoare neeligibila inclusiv TVA | 185.108,77 lei |
| 10 | HCL de aprobare a documentatiei si indicatorilor | HCL Nr. 189/190/191/19.07.2013 |
| 11 | HCL de aprobare a bugetului actualizat | HCL Nr. 170/19.07.2013 |
| 12 | Obiectiv general | Promovarea coeziunii sociale şi crearea de locuri de muncă în municipiul Zalău prin îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuit din localitate. |
| 13 | Obiective specifice | îmbunătăţirea eficienţei energetice a bloculurilor de locuinţe O1, situat pe Bdul M Viteazu nr 16, OM Bdul M Viteazu nr.14 și O2 Bdul M Viteazu nr 12 din municipiul Zalău prin lucrări de reabilitare termică ce determină consumuri mai mici de 100 KWH/mp/an menţinerea sau crearea a cel puţin 10 locuri de muncă, permanente sau temporare. îmbunătăţirea condiţiilor de trai a locatarilor din bloc prin reducerea consumului de energie la încălzire cu cel puţin 40%. |
| 14 | Activitati | Activităţi derulate înaintea semnării contractului de finanţare 1. Activitati privind relaţia cu asociaţiile de proprietari blocuri O1, O2 și OM 2. Actualizarea documentațiilor tehnice (expertiza tehnică, audit energetic, certificate de performanță energetică, DALI, PT, DDE etc) 3. Emiterea a a 3 HCL uri priivnd aprobarea contractelor dintre Municipiul Zalău și fiecare asociație de proprietari. 4. Emiterea a 3 HCL uri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 5. Emiterea unui HCL priivd aprobarea bugetului proiectului și a participării la proiect a Municipiului 6. Completarea cererii de finanțare și a anexelor 7. Depunerea cererii de finanțare 8. Semnarea contractelor de finanțare Activităţi după semnarea contractului de finanţare 1 Managementul de proiect - Monitorizare proiect, întâlniri ale UIP, întâlniri de progres, realizarea şi emiterea de rapoarte trimestriale către O.I., realizarea şi completarea jurnalului proiectelor, solicitare prefinantari, realizare acte aditionale la contractele cu asociatia de proprietar privind indicatorii tehnico-economici si ratele-si sumele de coparticipare finale, monitorizarea contractului cu asociatia 2. Achiziţii publice - Organizarea şi desfăşurarea achiziţiei de lucrări, organizarea si desfăsurarea achiziţiei de servicii pentru dirigenţia de şantier, organizarea si desfăsurarea achiziţiei serviciul de asistență tehnică din partea Proiectantului, organizarea şi desfăşurarea achiziţie servicii de informare şi publicitate, achiziţia materialelor de protocol 3. Derulare contracte - Derularea contractului de lucrari, derularea contractului de dirigenţie de şantier, derularea contractului de asistență tehnică din partea Proiectantului, derularea contractului de informare şi publicitate: emiterea a două comunicate de presă, montare panou termporare, montare panou permanent, livrarea materialelor de protocol si receptia acestora 4. Alte activități - Alte activități de informare și publicitate – două conferințe de presă, predarea cartii tehnice către asociatia de proprietari, emiterea certificatului de performanta energétică finală. |
| 15 | Rezultate | - 1 proiect/contract de finanţare implementat cu succes, în parametrii bugetari şi de timp alocaţi, - 4 contracte de servicii derulate în parametrii bugetari şi de timp alocaţi, - partea opacă a faţadelor izolată termic - tâmplăria exterioară existentă - înlocuită, inclusiv cea aferentă accesului în bloc, cu tâmplărie termoizolantă, partea vitrată. - balcoanele şi/sau logiile închise cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor. - acoperisul tip terasă termo-hidroizolat, cu sisteme compozite de termoizolare cu o grosime a termoizolaţiei de 20 cm. - reparaţii la faţadă – parte opacă, la balcoane/logii - proiecte promovate in media locală - eficiență energetică sporită a locuințelor la încălzire prin reducerea consumului |
| 16 | Echipa de proiect | Manager de proiect – Radu Nistorescu Asistent manager de proiect – Meda Georgescu Responsabil achizitii publice – Maria Brudaşca Responsabili tehnici – Delia Hanga, Florea Aristide și Anica Galea Responsabil financiar – Silvia Margin Responsabili cu asociaţia de proprietari – Adina Predescu și Raluca Vaida Responsabil juridic – Claudia Contraș |
| 17 | Jurnal de proiect | aici |
| 18 | Fotogalerie | aici |
| 19 | Informare si publicitate | Comunicat de presa nr.1 Comunicat de presa nr.2 |

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.