| Nr. Crt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Titlu proiect | Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe C1, M10, D48, G1, IJGCL din municipiul Zalău, constituite în asociaţii de proprietari |
| 2 | Finantare | POR – Axa 1 – DMI 1.2– Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe DMI 1.2– Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe |
| 3 | Contract de finantare | Contract nr. 3982/11.12.2013 |
| 4 | Cod SMIS | 48130 |
| 5 | Denumire beneficiar | CONSILIUL LOCAL ZALĂU prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU, Asociatia de proprietari |
| 6 | Partener | N/A |
| 7 | Localizare proiect | Regiunea 6 N-V, Sălaj, Zalău |
| 8 | Durata proiect | 10 luni, din care 5 luni execuția lucrărilor |
| 9 | Valoare totala | 2.851.933,72 lei |
| 9.1 | Valoare totala eligibila | 2.651.464,18 lei |
| 9.2 | Valoare eligibila nerambursabila din FEDR | 1.304.520,38 lei |
| 9.3 | Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national | 286.358,13 lei |
| 9.4 | Co-finantare eligibila a beneficiarului (inclusiv cota asociatiilor) | 1.060.585,67 lei |
| 9.5 | Valoare neeligibila inclusiv TVA | 200.469,54 lei |
| 10 | HCL de aprobare a documentatiei si indicatorilor | HCL Nr. 110/108/20.05.2013, 212/214/215/26.08.2014 |
| 11 | HCL de aprobare a bugetului actualizat | HCL Nr. 220/26.08.2014 |
| 12 | Obiectiv general | Promovarea coeziunii sociale şi crearea de locuri de muncă în municipiul Zalău prin îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuit din localitate. |
| 13 | Obiective specifice | 1 – îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe C1 din Bdul M. Viteazu nr. 20, M10, str A. Iancu nr. 5, D48 str Gh Doja nr 48, G1 str V Deleu nr 18 si IJGCL Bdul M Viteazu nr 19 din municipiul Zalău prin lucrări de reabilitare termică ce determină consumuri mai mici de 100 KWH/mp/an. 2- menţinerea sau crearea în total a cel puţin 10 locuri de muncă, permanente sau temporare 3 – îmbunătăţirea condiţiilor de trai a locatarilor din cele cinci blocuri prin reducerea consumului de energie la încălzire cu cel puţin 40%. |
| 14 | Activitati | Activităţi derulate înaintea semnării contractului de finanţare 1. Achizitii publice pentru documentatiile tehnice (expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DDE) 2. Elaborarea documentației tehnice 3. Activități privind relația cu asociațiile de proprietari 4. Obținerea de certificate fiscale 5. Emiterea HClurilor de aprobare a contractelor dintre Municipiul Zalău si Asociațiile de proprietari 6. emiterea HClurilor de aprobare a documentatiei si indicatorilor tehnico-economici 7. emiterea HCL de aprobare a participarii la programul de finanțare si a cheltuielilor de proiect 8. Completarea cererii de finanțare și a anexelor 9. Depunerea cererii de finanțare. Inclusiv anexe 10. Semnarea contractului de finanțare Activităţi prevăzute după semnarea contractului de finanţare 1. Managementul de proiect - Monitorizare proiect, întâlniri ale UIP, întâlniri de progres, realizarea şi emiterea de rapoarte trimestriale către O.I., realizarea şi completarea jurnalului cererii de finanțare, solicitare prefinantari, realizare acte aditionale la contractul cu asociatia de proprietari privind indicatorii tehnico-economici, procentele si sumele de coparticipare finale, monitorizarea contractului cu asociatia 2. Achiziţii publice - Organizarea şi desfăşurarea achiziţiei de lucrări, organizarea și desfăsurarea achiziţiei de servicii pentru dirigenţia de şantier, organizarea si desfăsurarea achiziţiei serviciul de asistență tehnică din partea proiectantului, organizarea şi desfăşurarea achiziţie servicii de informare şi publicitate, achiziţia materialelor de protocol 3. Derulare contracte - Derularea contractului de lucrari, derularea contractului de dirigenţie de şantier, derularea contractului de asistență tehnică din partea Proiectantului, derularea contractului de informare şi publicitate: emiterea a două comunicate de presă, montare panou termporare, montare panou permanent, livrarea materialelor de protocol si receptia acestora 4. Alte activități - Alte activități de informare și publicitate – două conferințe de presă, predarea cartii tehnice către asociatia de proprietari, realizarea și emitarea certificatului de performanta energétică finală. |
| 15 | Rezultate | - 1 proiect/contract de finanţare implementat cu succes, în parametrii bugetari şi de timp alocaţi, - 4 contracte, lucrări și servicii, derulate în parametrii bugetari şi de timp alocaţi, - partea opacă a faţadelor izolată termic cu sistem 15 cm grosime - tâmplăria exterioară existentă - înlocuită, inclusiv cea aferentă accesului în bloc, cu tâmplărie termoizolantă, partea vitrată. - balcoanele şi/sau logiile închise cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor. - acoperisul tip terasă termo-hidroizolat cu sisteme compozite de termoizolare cu o grosime a termoizolaţiei de 20 cm - planșeu termoizolat peste subsolul neîncălzit cu polistiren de grosime 10 cm - șarpante reparate - reparații realizate la faţadă – parte opacă, la balcoane/logii - proiect promovat in media locală - eficiență energetică sporită a locuințelor la încălzire prin reducerea consumului |
| 16 | Echipa de proiect | Manager de proiect – Anica Galea Asistent manager de proiect – Meda Georgescu Responsabili tehnici – Maria Mirișan, Delia Hanga Responsabil financiar – Ildi Pojar Responsabili cu asociaţia de proprietari – Ioan Tulai, Raluca Vaida Responsabil juridic – Rodica Pop |
| 17 | Jurnal de proiect | aici |
| 18 | Fotogalerie | aici |
| 19 | Informare si publicitate | Comunicat de presa nr.1 Comunicat de presa final |

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene

sau a Guvernului României”.