| Nr. Crt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Titlu proiect | Reabilitarea Şcolii Generale Gheorghe Lazăr |
| 2 | Finantare | POR – Axa 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă |
| 3 | Contract de finantare |  |
| 4 | Cod SMIS | 2681 |
| 5 | Denumire beneficiar | CONSILIUL LOCAL ZALĂU prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU |
| 6 | Partener | N/A |
| 7 | Localizare proiect | Regiunea 6 N-V, Sălaj, Zalău |
| 8 | Durata proiect | 15 luni |
| 9 | Buget total | 3 155 675,59 lei |
| 9.1 | Valoare eligibila | 2 461 677,39 lei |
| 9.2 | Valoare neeligibila | 105 870,70 lei |
| 9.3 | TVA | 588 127,50 lei |
| 9.4 | Asistenta financiara solicitata | 2 412 443,84 lei |
| 9.5 | Contribuţie proprie, fără. TVA | 155 104,25 lei |
| 10 | HCL de aprobare a participării la proiect | HCL Nr. 258 / 28.09.2009 |
| 11 | Obiectiv general | Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii şi a dotărilor din unităţile de educaţie în învăţământul obligatoriu din judeţul Sălaj şi Zalău pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene în vederea creşterii participării populaţiei şcolare şi a cadrelor didactice la procesul educaţional. |
| 12 | Obiective specifice | - Îmbunătăţirea stării infrastructurii aferente Şcolii Gimnaziale Gheorghe Lazăr din Zalău prin lucrări de reabilitare a clădirilor corpurilor A şi B, a căilor de acces, a instalaţiilor termice, sanitare şi electrice şi amenajări exterioare. - Supraetajarea corpului B cu săli de clasă pentru funcţionarea la indice 1 şi cu asigurarea de spaţii pentru pregătirea suplimentară a elevilor, documentarea profesorilor. - Îmbunătăţirea eficienţei energetice a obiectivului din clasa energetică D în clasa energetică B prin lucrări de izolare termică a corpurilor A şi B. - Creşterea nivelului de dotare al unităţii de învăţământ cu sisteme informatice şi didactice moderne, pentru creşterea accesului la informaţie şi crearea bazelor pentru utilizarea noilor tehnologii. - Asigurarea vizibilităţii proiectului. |
| 13 | Activitati | A. Activităţi derulate înaintea semnării contractului de finanţare Activitatea 1 Organizarea şi desfăşurarea achiziţiei publice pentru întocmirea documentaţiei tehnico-economice. S-a realizat prin cerere de ofertă pentru realizarea expertizei tehnice, audit energetic, documentaţie de intervenţie, Analiză cost beneficiu, Proeict tehnic şi detalii tehnice de execuţie. Activitatea 2 Întocmirea documentaţiei tehnico-economice mai sus amintite Activitatea 3 Aplicarea de chestionare membrilor grupului ţintă, An I, L10, S-a făcut de către Beneficiar cu scopul evaluării gradului de satisfacţie a elevilor şi profesorilor din unitatea şcolară cu privire la condiţilile de desfăşurare a activităţii educaţionale. Activitatea 4 Emiterea unei dispoziţii de primar –realizată, An I, L11 A avut ca scop numirea persoanelor care fac parte din echipa proiectului. Activitatea 5 Acţiuni de evaluare şi selecţie a cererii de finanţare şi contractare a grantului, An I, L11 – An II, L10 Au constat în îÎnregistrarea cererii de finanţare şi a celorlalte documente aferente, verificarea conformităţii administrative, verificarea eligibilităţii, evaluara tehnică şi financiară, depunerea PT şi DDE şi verificarea acestora, vizită de teren a experţilor de la Organismul Intermediar ADR NV, semnarea contractului de finanţate. B. Activităţi după semnarea contractului de finanţare Activitatea 6 Achiziţia constructorului pentru lucrările de execuţie Se va întocmi documentaţia pentru lansarea procedurii de achiziţie publică urmându-se calea legală. Procesul se va incheia cu semnarea contractului de execuţie. Activitatea 7. Achiziţia publică de echipamente IT Se va realiza conform procedurilor legale în vigoare. Activitatea 8. Achiziţia publică de dotări Se va realiza conform procedurilor legale. Activitatea 9. Asigurarea/Instalarea de echipamente IT şi de dotări Vor fi instalate de firma furnizoare care trebuie să respecte cerinţele din caietul de sarcini. Echipamentele vor dota laboratorul IT, biblioteca, cabinetele de limbi straine, săli de clasă etc Activitatea 10. Achiziţia serviciilor de audit Va urma procedura legală, finalizandu-se cu incheierea unui contract de servicii. Activitatea 11. Derularea activităţii de audit Auditarea va aprecia nivelul performanţele financiare cât şi ale celor operationale Activitate 12. Achiziţia serviciilor de Asistenţa Tehnică Se va realiza conform legislaţiei în vigoare. Se va finaliza cu incheierea unui contract. Activitatea 13. Achiziţie materiale de informare şi publicitare Activitate 14. Livrare materiale de informare şi publicitate Activitate 15. Achiziţie apariţii în presă Se va face achiziţie directă în conformitate cu legislaţia în vigoare. Activitate 16. Apariţia comunicatelor de presă Activitate 17. Achiziţie consumabile de birou, An II, L10 Se va face achiziţie directă în conformitate cu legislaţia în vigoare. Activitate 18. Livrarea consumabilelor de birou Activitate 19. Achiziţie materiale de protocol Activitate 20. Livrarea materialelor de protocol Activitate 21. Achiziţie serviciu realizare poze Activitate 22. Livrarea serviciului de realizare a fotografiilor Activitate 23. Execuţia lucrărilor. Va include: reabilitare Corp A, reabilitare şi extindere Corp B, supraetajarea, inlocuire instalaţii electrice, termice, sanitare, telefonie, amenajări exterioare, termoizolarea clădirii Corpurilor A şi B (inclusiv supraetajarea) zugrăveli la faţade şi la socl, amenajare curte (teren de sport) şi trotuare, iÎmprejmuire incintă Activitatea 24. Realizarea serviciului de supraveghere execuţie lucrări Activitatea 25. Promovarea proiectului Include două conferinţe de presă, realizarea şi publicarea de informări despre proiect pe site-ul Beneficiarului www.zalausj.ro , lipirea de afişe, montarea unui banner, montarea unei plăci permanente Activitatea 26. Managementul de proiect Include: Organizarea echipei de proiect si a Comitetului Local de Coordonare, activităţi de de monitorizare , verificarea şi evaluarea tehnico-financiare a proiectului pe perioada execuţiei, raportări Activitatea 27 Aplicarea de chestionare Se va efectua similar cu sondajul efectuat înainte de proiect pentru a se estima daca gradul de satisfacţie a elevilor şi profesorilor în ce privesc condiţiile de învăţare au crescut. |
| 14 | Rezultate | Lucrări de construcţii -mp de suprafaţă reabilitată, corp A, 2233,01 mp - mp de suprafaţă reabilitată corp B, 1217,24 mp - mp de suprafaţă extinsă corp B, 603,66 mp - mp zugrăveli corp A, 8519 mp - mp zugrăveli corp B, 7448 mp - mp suprafaţă platformelor din incintă (curte teren de sport) remediată, 1850 mp - mp de suprafaţă trotuare remediată, 213 mp - ml lungime rigolă acoperită carosabilă, 35 m - ml lungime împrejmuire incintă înlocuintă, 130 m - nr săli de clasă/studiu suplimentar, 4 - nr de săli multimedia, 1 - nr centre de documentare, 1 - mp suprafaţă reabilitată termic la corpul A, 2716 mp - mp suprafaţă reabilitată termic la corp B, 1767 mp Echipamente IT şi didactice - nr calculatoare şi servere, 29 - nr. videoproiector, 5 - nr. laptopuri, 7 -nr ecrane, 2 - nr. table inteligente, 1 - nr. table albe, 58 - nr. imprimantă laser, 4 - nr. buc scanner, 1 - nr. buc copiatoare, 4 - nr. buc. centrală telefonică, 1 - nr softuri educaţionale, 17 - nr buc stick memorie, 10 - nr. microsoft office, 7 -nr radiocasetofon/homecinema, 6 Materiale publicitare -nr comunicate de presa, 6 -nr afise, 25 -nr autocolante, 150 -nr panou permanent, 1 -nr banner, 1 |
| 15 | Echipa de proiect | - Manager de proiect –Doina Opriş, director tehnic - Asistent manager de proiect – Meda Georgescu, consilier Serviciul de Proiecte cu finanţare internaţională, Programe, Strategii, Dezvoltare - Responsabil achizitii / investitii – Maria Mirişan, consilier Serviciul de Investiţii şi Achiziţii - Responsabil financiar – Gabriela Pop, consilier Serviciul Financiar Contabilitate - Reprezentant unitate şcoală – Claudia Radu, director Şcoala Gheorghe Lazăr |
| 16 | Jurnal de proiect | aici |
| 17 | Fotogalerie |  |
| 18 | Informare si publicitate | Comunicat de presa |