| Nr. Crt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Titlu proiect | Reabilitarea termică a blocului de locuinţe LIRA CRISTAL din municipiul Zalău, constituit în asociaţie de proprietari |
| 2 | Finantare | POR – Axa 1 – DMI 1.2– Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe |
| 3 | Contract de finantare | Contract nr. 3885/25.10.2013 |
| 4 | Cod SMIS | 48014 |
| 5 | Denumire beneficiar | CONSILIUL LOCAL ZALĂU prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU, Asociatiile de proprietari |
| 6 | Partener | N/A |
| 7 | Localizare proiect | Regiunea 6 N-V, Sălaj, Zalău |
| 8 | Durata proiect | 15 luni (octombrie 2013 – ianuarie 2015) |
| 9 | Valoare totala | 3.269.519,60 lei |
| 9.1 | Valoare totala eligibila | 3.089.426,30 lei |
| 9.2 | Valoare eligibila nerambursabila din FEDR | 1.519.997,74 lei |
| 9.3 | Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national | 333.658,04 lei |
| 9.4 | Co-finantare eligibila a beneficiarului (inclusiv cota asociatiilor) | 1.235.770,52 lei |
| 9.5 | Valoare neeligibila inclusiv TVA | 180.093,30 |
| 10 | HCL de aprobare a documentatiei si indicatorilor | HCL Nr. 161/01.07.2013 |
| 11 | HCL de aprobare a bugetului actualizat | HCL Nr. 164/01.07.2013 |
| 12 | Obiectiv general | Promovarea coeziunii sociale şi crearea de locuri de muncă în municipiul Zalău prin îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuit din localitate. |
| 13 | Obiective specifice | - îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocului de locuinţe Lira Cristal, Bdul M Viteazu nr.28 din municipiul Zalău prin lucrări de reabilitare termică ce determină consumuri mai mici de 100 KWH/mp/an - menţinerea sau crearea a cel puţin 10 locuri de muncă, permanente sau temporare. - îmbunătăţirea condiţiilor de trai a locatarilor din bloc prin reducerea consumului de energie la încălzire cu cel puţin 40%. |
| 14 | Activitati | Activităţi premergătoare semnării contractului de finanţare 1. Procesul de achizitie publica pentru documen tehnica (expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DDE) 2. Activitati privind relaţia cu asociaţia de proprietari bloc Lira Cristal 3. Elaborarea documentaţiei tehnice, obtinere alte avize 4. Completarea şi depunerea cererii de finanţare şi a anexelor 5. Obţinerea finanţării pentru implementarea proiectului Activităţi după semnarea contractului de finanţare 1. Managementul de proiect - Monitorizare proiect, întâlniri ale UIP, întâlniri de progres, realizarea şi emiterea de rapoarte trimestriale către O.I., realizarea şi completarea jurnalului proiectelor, solicitare prefinantari, realizare acte aditionale la contractele cu asociatia de proprietar privind indicatorii tehnico-economici si ratele-si sumele de coparticipare finale, monitorizarea contractului cu asociatia 2. Achiziţii publice - Organizarea şi desfăşurarea achiziţiei de lucrări, organizarea si desfăsurarea achiziţiei de servicii pentru dirigenţia de şantier, organizarea si desfăsurarea achiziţiei serviciul de AT din partea Proiectantului, organizarea şi desfăşurarea achiziţie servicii de informare şi publicitate, achiziţia materialelor de protocol 3. Derularea contractului de lucrari 4. Derularea contractului de dirigenţie de şantier 5. Derularea contractului de AT din partea Proiectantului 6. Derularea contractului de informare şi publicitate - Emiterea a două comunicate de presă, montare panou termporar, montare panou permanent, livrarea mat. de protocol si receptia lor, livrarea mat. de protocol si receptia lor 7. Predarea cartii tehnice către asoc de proprietari 8. Audit energetic final |
| 15 | Rezultate | - 152 apartamente reabilitate în sensul îmbunătăţirii eficienţei energetice - diminuarea consumului de energie pentru încălzire cu cel puţin 40% |
| 16 | Echipa de proiect | Manager de proiect – Rodica Ciurte Asistent manager de proiect – Simina Sampetrean Responsabil achizitii publice – Maria Brudaşca Responsabili tehnici - Corina Mezei, Florea Aristide Responsabil financiar – Mariana Cuibuş Responsabili cu asociaţia de proprietari - Ioan Tulai, Ionuţ Borz Responsabil juridic – Loredana Mureşan |
| 17 | Jurnal de proiect | aici |
| 18 | Fotogalerie | aici |
| 19 | Informare si publicitate | Comunicat de presa nr.1 |

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.