| 1 | Titlu proiect | AMENAJAREA PEISAGERA A PARCULUI CENTRAL MUNICIPAL ZALAU, JUDETUL SALAJ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Finanţare | POR – Axa 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_GUIDE_DOC |
| 3 | Contract de finanţare | 2352/13.10.2011 |
| 4 | Cod SMIS | 7356 |
| 5 | Denumire beneficiar | CONSILIUL LOCAL ZALĂU prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU |
| 6 | Partener | N/A |
| 7 | Localizare proiect | Regiunea 6 N-V, Sălaj, Zalău |
| 8 | Durată proiect | 30 luni |
| 9 | Buget total | 4.706.237 lei |
| 9.1 | Valoare eligibilă | 3.818.726,49 lei |
| 9.2 | Valoare neeligibilă | 800,00 lei |
| 9.3 | TVA | 886.710,60 lei |
| 9.4 | Asistenţă financiară solicitată | 3.742.351,96 lei |
| 9.5 | Contribuţie proprie, fărăTVA | 77.1774,53 lei |
| 10 | HCL de aprobare a participării la proiect | HCL Nr. 84/24.03.2009 |
| 11 | Obiectiv general | Creşterea calităţii vieţii în municipiul Zalău prin îmbunătăţirea atractivităţii municipiului faţă de proprii rezidenţi şi faţă de non-rezidenţi, persoane fizice sau juridice şi dezvoltarea de infrastructuri care să promoveze un turism bazat pe evenimente, prin extinderea si modernizarea zonelor verzi si de recreere. |
| 12 | Obiective specifice | 1.Extinderea si reabilitarea din punct de vedere ecologic a parcului central municipal, prin extinderea, regenerarea si ameliorarea compozitiei si calitatii spatiilor verzi, dezvoltarea luciilor de apa pentru imbunatatirea microclimatului urban, prin modernizarea fintinii arteziene existente, amenajarea unei noi fintini arteziene si a unei cascade multiple,in scopul imbunatatirii factorilor de mediu si sanatatii populatiei. 2. Imbunatatirea functiilor recreative, sportive si culturale ale parcului prin: refacerea aleilor, scarilor, modernizarea si dezvoltarea locurilor de joaca si sportive, reamenajarea si acoperirea amfiteatrului, dotarea cu mobilier urban nou. 3.Dezvoltarea identitatii culturale a municipiului si promovarea turismului prin amplasarea de obiecte de arta decorativa, amenajarea amfiteatrului pentru organizarea de spectacole in aer liber 4.Dezvoltarea mobilitatii ecologice prin amenajarea unei piste de biciclete, echipata cu rastel. 5.Modernizarea sistemului de iluminat si cresterea eficientei energetice. 6.Imbunatatirea sigurantei persoanelor care utilizeaza parcul prin refacerea imprejmuirii. 7.Asigurarea egalitatii de sanse prin crearea unor accese speciale in incinta parcului si dimenisonarea corespunzatoare a aleilor pentru persoanele cu dizabilitati motorii. 8.Cresterea accesului la informatii si comunicare prin realizarea unei retele de internet wirelless. |
| 13 | Activităţi | Activităţi derulate înainte de semnarea contractului de finantare Activitatea 1. Realizarea documentaţiei tehnico-economice (studiu de fezabilitate si analiza cost beneficiu, proiect tehnic, detalii de executie,documentatii avize si acorduri) si obtinerea avizelor si acordurilor necesare. Activitatea 2.Elaborarea dosarului cererii de finantare si depunerea la OI, Activitatea 3.Evaluarea şi selecţia cererii de finanţare şi contractarea grantului. B. Activităţi după semnarea contractului de finanţare Activitatea 4. Asigurarea managementul de proiect Activitatea 5.Asigurarea serviciilor de audit extern Activitatea 6.Solicitarea si obtinerea prefinantarii Activitatea 7. Asigurarea informarii si publicitatii proiectului:materiale de informare si publicitate (pliante de promovare, autocolant/placute imprimate, banner, panou temporar si placa permanenta), informare prin mass-media, inclusiv pe pagina web si in publicatia primariei Activitatea 8. Asigurarea serviciului de executie a lucrarilor, inclusiv dotari Activitate 9. Asigurarea serviciilor de supraveghere a execuţiei tehnice pentru lucrările de investiţii( dirigintie de santier) |
| 14 | Rezultate | Realizarea documentaţiei tehnico-economice - 1 proiect tehnic - 1 detalii de executie - 3 documentatii pentru avize(energie electrica, aviz IC si protectia mediului) - 1proces verbal predare-primire - certificat de urbanism nr.291/24.03.2009 emis - aviz alimentare cu energie electrica SDEE NR. 244/24.03.2009 - notificare tip A nr. 1744/18.03.2009 emisa de APM SALAJ Materiale de informare si publicitate: - pliante publicitare, 1000 buc;se vor distribui la finalizarea proiectului, la sediul beneficiarului, la obiectiv si în alte locuri de maximă vizibilitate din oras. - 250 buc. autocolante imprimate/placute temporare;se vor aplica pe toate echipamentele achizitionate prin proiect; - panou temporar(pentru santier), cu dimensiuni de 3x2m ; se va monta la inceperea lucrarilor de constructii si se va mentine pe perioada de implementare, pina la instalarea placii permanente. - placa permanenta, cu dimensiunile de min 70x45cm; se va monta la finalizarea proiectului, cu durata permanenta; va respecta cerinţele din Manualul de Identitate Vizuală dar si arthitectura parcului - banner cu dimenisuni de 7 mp; se va monta la inceperea lucrarilor de constructii si se va mentine pina la finalizarea lucrarilor, in zona de maximă vizibilitate - 5 comunicate de presa in presa locala - 4 Conferinte de presa - 8 Articole de presa in urma conferintelor - 4 rapoarte de eveniment întocmite de către asistent-managerul unităţii de implementare - 4aparitii pe site-ul primariei Lucrari de constructie si dotari Lucrari de sistematizare verticala - extrageri de pomi fructiferi si specii imbatrinite-180 buc - taieri de regenerare si intretinere,250buc - curatare teren de iarba si bururieni- 15000mp,combatere boli si daunatori- nivelare si aport pamint vegetal, fertilizare sol - transplantari de arbori cu balot-350buc - plantari puieti, fara balot-287 buc - peluza(gazon natural) cu S=5500mp - cosire gazon-25000mp - plantari gard viu animale de companie, 150ml pe doua rinduri; - plantari puieti-1080 buc - imprejmuire spatii pentru animale de companie, 150ml si platforma - rigole-170mlx2 si terasari bordurate Lucrari de reabilitare si extindere sistem de iluminat - 3 circuite de iluminat general parc,comandate de senzori crepusculari; - Circuit de iluminat la cascada, comandat de senzor crepuscular; - Circuit de iluminat panou de catarat, comandat de senzor de prezenta; - Circuit de iluminat din zona de joaca si skateparc, comandate de senzori de miscare - Sistem de alimentare cu energie pompe, comandate prin programator, respectiv senzor de miscare pentru pompa aferenta locului de joaca; - 2 tablouri electrice Realizare cismele stradale - 455 ml retea de apa cu Dn=25mm si 4 cismele Renovare fintina arteziana -fintina arteziana renovata, bazin renovat cu S= 97mp, finisaje marmura/calcar/travertin cu S=45mp,instalatie de apa si pompa noi demolare coloane si terasa arteziana existenta Realizare cascada -1cascada multipla cu S=414mp, echipata cu instalatie de apa cu recirculare, 4 sfere si 1pompa si 1cascada demolata Lucrari de renovare scari si amfiteatru - Renovare scari cu S=845 mp - Renovare amfiteatru existent - Acoperis amfitetru nou format din stilpi si grinzi din beton armat, structura metalica si copertina PVC Panou de catarat cu S=3x10mp Renovarea aleilor pietonale, realizare pista biciclete si spatiu de parcare - reabilitare alei secundare- 1248ml/2143mp; - reabilitare alei principale 529,6 ml - realizare rigole cu L 220ml - realizare parcare cu 7 locuri; - amenajare circuit de biciclete cu lungimea de 1426 ml si S=2282 mp; - rasteluri biciclete, 2 buc Realizare terasa de sah - terasa mese de sah cu S=90mp si 5 buc mese de sah si scaune din calcar si fintina arteziana pt terasa de mese de sah; - terasa cu S=50mp cu tabla de sah mare Amenajare loc de joaca pentru copii cu S=920mp - groapa de nisip cu S=44mp - pavele din cauciuc cu S=224mp;suprafata pietris S=582mp - fintina arteziana cu S=70mp; - mobilier de joaca:balansoare-4 buc,balansoare cu arc-4 buc, casuta cu tunel de cauciuc-2 buc, cetate combinata-1 buc, leagane-2 buc. Reabilitarea si completarea imprejmuirii parcului - 1026 ml imprejmuire cu gard din panouri din tabla zincata Realizare si amplasare mobilier urban - Banci noi, 71 buc - Cosuri de colectare deseuri,60 buc - Obiecte de design, 35 buc Instalare antene internet wireless - 2 antene sectoriale de 2,4 GHz,cu deschiderea in plan vertical de 120 grade, prevazuta cu echipament outdoor Receptie finala lucrari - Certificatul de recepţie la terminarea lucrărilor emis Monitorizarea contractului de servicii lucrari - 1 Contract incheiat cu succes - 1 Raport de monitorizare |
| 15 | Echipa de proiect | Manager de proiect –Doina Opris Asistent manager de proiect – Rodica Ciurte Responsabil tehnic /achizitii 1 – Anica Gale Responsabil tehnic /achizitii 1 – Delia Hanga Responsabil financiar – Susa Corina Responsabil juridic – Muresan Loredana Reprezentant spatii verzi-Giurgiu Stefan Reprezentant administrator spatii verzi-Puscas Daniela |
| 16 | Jurnal de proiect | aici |
| 17 | Fotogalerie |  |
| 18 | Informare şi publicitate | Conferinte de presa-3 Comunicate de presa -3 Placa temporara si permanenta Banner Pliante Aurocolante |
| 19 | Stadiu | Contract de finantare nr. 2352/13.10.2011 Proiect in implementare |

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.