| Nr. Crt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Titlu proiect | Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe PERLA, V2 și 15 din municipiul Zalău, constituite în asociaţii de proprietari |
| 2 | Finantare | POR – Axa 1 – DMI 1.2– Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe DMI 1.2– Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe |
| 3 | Contract de finantare | Contract nr. 4.845/31.10.2014 |
| 4 | Cod SMIS | 53064 |
| 5 | Denumire beneficiar | UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIULUI ZALĂU, Asociațiile de proprietari |
| 6 | Partener | N/A |
| 7 | Localizare proiect | Regiunea 6 N-V, Sălaj, Zalău |
| 8 | Durata proiect | 18 luni, din care cca 10 luni execuția lucrărilor |
| 9 | Valoare totala | 2.871.506,78 lei |
| 9.1 | Valoare totala eligibila | 2.438.666,24 lei |
| 9.2 | Valoare eligibila nerambursabila din FEDR | 1.199.823,79 lei |
| 9.3 | Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national | 263.375,95 lei |
| 9.4 | Co-finantare eligibila a beneficiarului (inclusiv cota asociatiilor) | 975.466,50 lei |
| 9.5 | Valoare neeligibila inclusiv TVA | 432.840,54 lei |
| 10 | HCL de aprobare a documentatiei si indicatorilor | HCL Nr. 242/243/244/06.08.2014 |
| 11 | HCL de aprobare a bugetului actualizat | HCL Nr. 236/06.08.2014 |
| 12 | Obiectiv general | Promovarea coeziunii sociale şi crearea de locuri de muncă în municipiul Zalău prin îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuit din localitate. |
| 13 | Obiective specifice | 1. – îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe PERLA din Bdul M. Viteazu nr. 17, V2, str Crișan nr. 32 și Blocul 15 din str Gh Doja nr 3 din municipiul Zalău prin lucrări de reabilitare termică ce determină consumuri mai mici de 100 KWH/mp/an. 2.- menţinerea sau crearea în total a cel puţin 10 locuri de muncă, permanente sau temporare 3. – îmbunătăţirea condiţiilor de trai a locatarilor din cele 3 blocuri prin reducerea consumului de energie la încălzire cu cel puţin 40%. |
| 14 | Activitati | Activităţi derulate înaintea semnării contractului de finanţare 1. Activitati privind relaţia cu asociaţiile de proprietari blocuri Perla, V2 și 15 2. Achiziția publică pentru servicii întocmire documentație tehjnică 3. Elaborarea documentațiilor tehnice (expertiza tehnică, audit energetic, certificate de performanță energetică, DALI, PT, DDE etc) 3. Emiterea a a 3 HCL uri privind aprobarea contractelor dintre Municipiul Zalău și fiecare asociație de proprietari. 4. Emiterea a 3 HCL uri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 5. Emiterea unui HCL privind aprobarea bugetului proiectului și a participării la proiect a Municipiului 6. Completarea cererii de finanțare și a anexelor 7. Depunerea cererii de finanțare 8. Semnarea contractului de finanțare Activităţi după semnarea contractului de finanţare 1 Managementul de proiect - Monitorizare proiect, întâlniri ale UIP, întâlniri de progres, realizarea şi emiterea de rapoarte trimestriale către O.I., realizarea şi completarea jurnalului de proiect, solicitare prefinantari, realizare acte aditionale la contractele cu asociatia de proprietari privind indicatorii tehnico-economici si ratele/sumele de coparticipare finale, monitorizarea contractului cu asociatia. 2. Achiziţii publice - Organizarea şi desfăşurarea achiziţiei de lucrări, organizarea si desfăsurarea achiziţiei de servicii pentru dirigenţia de şantier, organizarea si desfăsurarea achiziţiei serviciul de asistență tehnică din partea Proiectantului, organizarea şi desfăşurarea achiziţie servicii de informare şi publicitate, achiziţia materialelor de protocol 3. Derulare contracte - Derularea contractului de lucrari, derularea contractului de dirigenţie de şantier, derularea contractului de asistență tehnică din partea Proiectantului, derularea contractului de informare şi publicitate: emiterea a două comunicate de presă, montarea a 3 panouri termporare, montare a 3 panouri permanente, livrarea materialelor de protocol si receptia acestora 4. Alte activități - Alte activități de informare și publicitate – două conferințe de presă, predarea cartii tehnice către asociatia de proprietari, emiterea certificatului de performanta energétică finală. |
| 15 | Rezultate | - 1 proiect/contract de finanţare implementat cu succes, în parametrii bugetari şi de timp alocaţi, - 4 contracte de servicii derulate în parametrii bugetari şi de timp alocaţi, - partea opacă a faţadelor izolată termic - tâmplăria exterioară existentă - înlocuită, inclusiv cea aferentă accesului în bloc, cu tâmplărie termoizolantă, partea vitrată. - balcoanele şi/sau logiile închise cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor. - acoperisul tip terasă termo-hidroizolat, cu sisteme compozite de termoizolare cu o grosime a termoizolaţiei de 20 cm. - acoperiș tip șarpantă termoizolat termic cu sisteme compozite de termoizolare cu o grosime a termoizolaţiei de 20 cm, după caz. - reparaţii la faţadă – parte opacă, la balcoane/logii - proiecte promovate in media locală - eficiență energetică sporită a locuințelor la încălzire prin reducerea consumului |
| 16 | Echipa de proiect | Manager de proiect – Radu Nistorescu Asistent de proiect – Meda Georgescu Responsabil achizitii publice – Maria Mirișan Responsabili tehnici – Dan Curea și Ionuț Moisi Responsabil financiar – Nela Sabău Responsabili cu asociaţia de proprietari – Simona Ciulea și Adina Predescu Responsabil juridic – Loredana Mureșan |
| 17 | Jurnal de proiect | aici |
| 18 | Fotogalerie | aici |
| 19 | Informare si publicitate | Comunicat de presa final Comunicat de presa |

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.