| Nr. Crt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Titlu proiect | Centrul multifuncţional pentru persoane vârstnice „Tinereţe fără bătrâneţe” din municipiul Zalău |
| 2 | Finantare | POR – Axa 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 - Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
| 3 | Contract de finantare |  |
| 4 | Cod SMIS | 12287 |
| 5 | Denumire beneficiar | CONSILIUL LOCAL ZALĂU prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU |
| 6 | Partener | N/A |
| 7 | Localizare proiect | Regiunea 6 N-V, Sălaj, Zalău |
| 8 | Durata proiect | 14 luni |
| 9 | Buget total | 1 347 777,33 lei |
| 9.1 | Valoare eligibila | 1 069 814,89 lei |
| 9.2 | Valoare neeligibila | 21 115,40 lei |
| 9.3 | TVA | 256 847,04 lei |
| 9.4 | Asistenta financiara solicitata | 1 048 418,59 lei |
| 9.5 | Contribuţie proprie, fără. TVA | 42 511,70 lei |
| 10 | HCL de aprobare a participării la proiect | HCL 197 din 20.07.09. modificată cu HCL 34/14.02.11 |
| 11 | Obiectiv general | Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii aferente serviciilor sociale care se adresează persoanelor vârstnice pentru acordarea accesului egal tuturor vârstnicilor la astfel de servicii. |
| 12 | Obiective specifice | Punerea în funcţiune a centrului multifuncţional pentru persoane vârstnice „Tinereţe fără bătrâneţe” din municipiul Zalău prin: modernizarea, extinderea/mansardarea, izolarea termică, amenajare accese şi dotarea unui punct termic dezafectat cu promovarea şi informarea referitoare la centrul realizat |
| 13 | Activitati | Activităţi desfăşurate înainte de implementarea proiectului Formularea fişei de proiect pentru realizarea propunerii de proiect şi a modalităţii de finanţare, Derularea procesului de achiziţie pentru întocmirea documentaţiei tehnico-economice, Obţinerea Certificatului de Urbanism, realizată, Întocmirea documentaţiei tehnico-economice, Obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism Constituirea Unităţii de Implementare a proiectului Pregătirea cererii de finanţare/propunerea de proiect Emiterea hotărârilor de Consiliu local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi pentru aprobarea participării Consiliului local la proiect şi aprobarea cofinanţării proiectului din bugetul local Obţinerea autorizaţiei de construire, Elaborarea si aplicarea de chestionare, Depunerea cererii de finanţare, Evaluarea cererii de finanţare Obţinerea avizului tehnic emis de ISC şi acordul ISC Sălaj, 14. Vizita de teren şi semnarea contractului Activităţi desfăşurate în perioada de implementare 15. Managementul proiectului - se va face organizarea echipei de proiect, aceasta va realiza monitorizarea proiectului, activităţi de evaluare tehnico-financiare şi întocmirea şi depunerea rapoartelor către organismul intermediar. 16. Achiziţii publice - se vor achiziţiona: lucrările de execuţie, supravegherea execuţiei, auditul de proiect, materiale publicitare, materiale de protocol, consumabile de birou 17. Furnizarea bunurilor serviciilor şi lucrărilor contractate 18. Promovarea proiectului - se vor desfăşura două conferinţe de presă, se vor posta informaţii pe site-ul PMZ, se va monta un banner, se vor monta un panou temporar şi o placă comemorativă, autocolante ce vor fi lipite pe dotarile achiziţionate. |
| 14 | Rezultate | Un Centru multifuncţional Zalău în funcţiune Dotări ITC 9 buc. Computere 3buc. telefoane 2 buc.imprimantă 1 buc. Copiator 6 buc. Webcam Dotări de specilitate 2 buc. Cărucior cu rotile 6 buc. Cadru pentru deplasare Construcţie 211,10mp Suprafaţă clădire reabilitată 78,75 mp Suprafaţă clădire extinsă 841 Suprafaţă clădire termoizolată, mp Materiale publicitare 1 buc. Panou permanent 1 buc. Banner Locuri de muncă 10 locuri de muncă păstrate la firmă de construcţii Scăderea consumului specific de energie prin modificarea clasei energetice de la nivel F cu 771,89 Kwh/m2an la nivel A cu 40,26 Kwh/m2an Crearea de noi locuri de muncă în faza de operare, normă întreagă, normă parţială şi voluntariat: 2 pers cu normă întreagă, 4 persoane cu normă parţială, 3 voluntari Creşterea numărului de persoane vârstnice socializate şi nemarginalizate, de la 0 la 50 |
| 15 | Echipa de proiect |  Manager de proiect – Delia Hanga, consilier Serviciul de Investiţii şi Achiziţii  Asistent manager de proiect 1 – Meda Georgescu, consilier Serviciul de Proiecte cu finanţare internaţională, Programe, Strategii, Dezvoltare  Asistent de proiect 2 – Corina Mezei, consilier Serviciul de Investiţii şi Achiziţii  Responsabil achizitii / investitii – Maria Puscas, consilier Serviciul de Investiţii şi Achiziţii  Responsabil financiar – Nela Sabou, consilier Serviciul Financiar Contabilitate |
| 16 | Jurnal de proiect | aici |
| 17 | Fotogalerie | Aici |
| 18 | Informare si publicitate | Comunicat de presa nr.1 Comunicat de presa nr.2 Comunicat de presa nr.3 |