| Nr. Crt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Titlu proiect | Centrul multifuncţional pentru persoane vârstnice „Tinereţe fără bătrâneţe” din municipiul Zalău |
| 2 | Finantare | POR – Axa 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 - Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
| 3 | Contract de finantare |  |
| 4 | Cod SMIS | 12287 |
| 5 | Denumire beneficiar | CONSILIUL LOCAL ZALĂU prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU |
| 6 | Partener | N/A |
| 7 | Localizare proiect | Regiunea 6 N-V, Sălaj, Zalău |
| 8 | Durata proiect | 14 luni |
| 9 | Buget total | 1 347 777,33 lei |
| 9.1 | Valoare eligibila | 1 069 814,89 lei |
| 9.2 | Valoare neeligibila | 21 115,40 lei |
| 9.3 | TVA | 256 847,04 lei |
| 9.4 | Asistenta financiara solicitata | 1 048 418,59 lei |
| 9.5 | Contribuţie proprie, fără. TVA | 42 511,70 lei |
| 10 | HCL de aprobare a participării la proiect | HCL 197 din 20.07.09. modificată cu HCL 34/14.02.11 |
| 11 | Obiectiv general | Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii aferente serviciilor sociale care se adresează persoanelor vârstnice pentru acordarea accesului egal tuturor vârstnicilor la astfel de servicii. |
| 12 | Obiective specifice | Punerea în funcţiune a centrului multifuncţional pentru persoane vârstnice „Tinereţe fără bătrâneţe” din municipiul Zalău prin: modernizarea, extinderea/mansardarea, izolarea termică, amenajare accese şi dotarea unui punct termic dezafectat cu promovarea şi informarea referitoare la centrul realizat |
| 13 | Activitati | Activităţi desfăşurate înainte de implementarea proiectului - Formularea fişei de proiect pentru realizarea propunerii de proiect şi a modalităţii de finanţare, - Derularea procesului de achiziţie pentru întocmirea documentaţiei tehnico-economice, - Obţinerea Certificatului de Urbanism, realizată, - Întocmirea documentaţiei tehnico-economice, - Obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism - Constituirea Unităţii de Implementare a proiectului - Pregătirea cererii de finanţare/propunerea de proiect - Emiterea hotărârilor de Consiliu local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi pentru aprobarea participării Consiliului local la proiect şi aprobarea cofinanţării proiectului din bugetul local - Obţinerea autorizaţiei de construire, - Elaborarea si aplicarea de chestionare, - Depunerea cererii de finanţare, - Evaluarea cererii de finanţare - Obţinerea avizului tehnic emis de ISC şi acordul ISC Sălaj, 14. Vizita de teren şi semnarea contractului Activităţi desfăşurate în perioada de implementare 15. Managementul proiectului - se va face organizarea echipei de proiect, aceasta va realiza monitorizarea proiectului, activităţi de evaluare tehnico-financiare şi întocmirea şi depunerea rapoartelor către organismul intermediar. 16. Achiziţii publice - se vor achiziţiona: lucrările de execuţie, supravegherea execuţiei, auditul de proiect, materiale publicitare, materiale de protocol, consumabile de birou 17. Furnizarea bunurilor serviciilor şi lucrărilor contractate 18. Promovarea proiectului - se vor desfăşura două conferinţe de presă, se vor posta informaţii pe site-ul PMZ, se va monta un banner, se vor monta un panou temporar şi o placă comemorativă, autocolante ce vor fi lipite pe dotarile achiziţionate. |
| 14 | Rezultate | Un Centru multifuncţional Zalău în funcţiune Dotări ITC 9 buc. Computere 3buc. telefoane 2 buc.imprimantă 1 buc. Copiator 6 buc. Webcam Dotări de specilitate 2 buc. Cărucior cu rotile 6 buc. Cadru pentru deplasare Construcţie 211,10mp Suprafaţă clădire reabilitată 78,75 mp Suprafaţă clădire extinsă 841 Suprafaţă clădire termoizolată, mp Materiale publicitare 1 buc. Panou permanent 1 buc. Banner Locuri de muncă 10 locuri de muncă păstrate la firmă de construcţii Scăderea consumului specific de energie prin modificarea clasei energetice de la nivel F cu 771,89 Kwh/m2an la nivel A cu 40,26 Kwh/m2an Crearea de noi locuri de muncă în faza de operare, normă întreagă, normă parţială şi voluntariat: 2 pers cu normă întreagă, 4 persoane cu normă parţială, 3 voluntari Creşterea numărului de persoane vârstnice socializate şi nemarginalizate, de la 0 la 50 |
| 15 | Echipa de proiect |  Manager de proiect – Delia Hanga, consilier Serviciul de Investiţii şi Achiziţii  Asistent manager de proiect 1 – Meda Georgescu, consilier Serviciul de Proiecte cu finanţare internaţională, Programe, Strategii, Dezvoltare  Asistent de proiect 2 – Corina Mezei, consilier Serviciul de Investiţii şi Achiziţii  Responsabil achizitii / investitii – Maria Puscas, consilier Serviciul de Investiţii şi Achiziţii  Responsabil financiar – Nela Sabou, consilier Serviciul Financiar Contabilitate |
| 16 | Jurnal de proiect | aici |
| 17 | Fotogalerie | Aici |
| 18 | Informare si publicitate | Comunicat de presa nr.1 Comunicat de presa nr.2 Comunicat de presa nr.3 |